Cahier des Charges

Projet : Plateforme Web de Gestion Centralisée des Salles Universitaires

1. Informations générales

Noms des étudiants

- Mohamed Amine Hayouni

- Ranim Sakhri

Encadrement

Projet réalisé dans le cadre du module : Développement Web / Génie Logiciel

2. Description du projet

Les universités disposent de plusieurs départements et de nombreuses salles de cours.
La gestion manuelle des salles (réservations, rattrapages, disponibilité, réclamations) entraîne souvent :

- Des conflits de réservation,

- Des absences non signalées,

- Un manque de communication entre enseignants, étudiants et chefs de département.

Objectif du projet

Développer un site web permettant une gestion centralisée et intelligente des salles dans la faculté.

Cette plateforme permettra :

- Aux enseignants de consulter les salles disponibles ou réservées,

- De réserver une salle pour un rattrapage avec autorisation,

- D’envoyer des réclamations en cas de problème ou absence au chef de département

- Gérer et valider les demandes

- D’informer les étudiants via des messages automatiques.

3. Besoins Fonctionnels et Non Fonctionnels

3.1 Besoins Fonctionnels

Pour les enseignants

- Se connecter à la plateforme

- Consulter la liste des salles disponibles

- Voir les salles déjà réservées par d’autres professeurs

- Envoyer une demande de réservation pour un rattrapage

- Envoyer une réclamation (absence, problème matériel, etc.)

- Consulter l’emploi du temps associé à chaque salle

- Utiliser un chatbot pour faciliter l’envoi des réclamations

Pour les étudiants

- Recevoir des notifications en cas de rattrapage

- Consulter l’emploi du temps de leur classe

- Être informés des changements de salle ou d’horaires

Pour le chef de département

- Se connecter en tant qu’administrateur

- Gérer les salles (CRUD)

- Gérer les emplois du temps

- Accepter ou rejeter les demandes de réservation

- Traiter les réclamations envoyées par les enseignants

- Envoyer des messages aux étudiants

3.2 Besoins Non Fonctionnels

Sécurité

- Authentification sécurisée (sessions Laravel)

- Gestion des rôles : professeur / étudiant / admin

Performance

- Chargement rapide des disponibilités

- Réponse immédiate du chatbot

Fiabilité

- Éviter les conflits de réservation

- Validation obligatoire par le chef de département

Utilisabilité

- Interface claire et responsive

- Navigation simple pour tous les utilisateurs

Maintenabilité

- Code structuré avec MVC (Laravel)

- Base de données normalisée

4. Méthodologie de conception choisie

Méthodologie : Agile Scrum

Nous avons choisi la méthode Agile Scrum car :

- Le projet comporte plusieurs modules évolutifs,

- Des améliorations peuvent être ajoutées après chaque sprint,

- La validation avec l’enseignant peut se faire progressivement.

Organisation en sprints

- Sprint 1 : Analyse des besoins + Cahier de charge

- Sprint 2 : Authentification + gestion des salles

- Sprint 3 : Réservations + validation admin

- Sprint 4 : Réclamations + chatbot

- Sprint 5 : Notifications + finalisation

5. Technologies utilisées

| Composant | Technologie |
| --- | --- |
| Framework Back-end | Laravel (PHP) |
| Base de données | MySQL |
| Gestion DB | phpMyAdmin |
| Environnement local | Laragon |
| IDE | Visual Studio Code |
| Front-end | Blade + HTML/CSS + Bootstrap + Js |
| Architecture | MVC Laravel |
| Gestion de version | Git + GitHub. |

6. Étapes du projet et planning prévisionnel

| Étape | Description | Durée |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyse des besoins + Cahier de charge | 1 semaine |
| 2 | Conception UML (Use Case + DB) | 1 semaine |
| 3 | Développement Auth + rôles | 1 semaine |
| 4 | Gestion des salles + CRUD Admin | 1 semaine |
| 5 | Réservation + validation chef département | 1 semaine |
| 6 | Réclamations + Notifications étudiants | 1 semaine |
| 7 | chatbot | 1 semaine |
| 8 | Tests + corrections + rapport final | 1 semaine |

7. Diagramme de Gantt (version textuelle)

Semaine 1 : Analyse + cahier de charge

Semaine 2 : Conception UML + base de données

Semaine 3 : Authentification + rôles

Semaine 4 : Module salles + CRUD admin

Semaine 5 : Réservations + validation

Semaine 6 : Réclamations + notifications étudiant

Semaine 7 : Chatbot

Semaine 8 : Tests + finalisation

8. Diagramme de cas d’utilisation (Optionnel)

Acteurs

- Professeur

- Étudiant

- Chef de département

Cas d’utilisation

- Se connecter

- Consulter salles disponibles

- Réserver une salle

- Envoyer réclamation

- Accepter/Rejeter réservation

- Envoyer message aux étudiants

Conclusion

Ce projet permettra une gestion moderne et centralisée des salles universitaires en facilitant :

- La réservation des salles,

- La communication entre professeurs et étudiants,

- La supervision par le chef de département,

- La réduction des conflits et désorganisation.